Muzeum Architektury

we Wrocławiu

- Konkurs

na koncepcję architektoniczno - urbanistyczną

przebudowy i rozbudowy

Muzeum Architektury

we Wrocławiu

2005

###### WARUNKI KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

Rozdział I - ustalenia ogólne

Rozdział II - ustalenia i wymagania formalne

Rozdział III - ustalenia merytoryczne

Organizator:

Muzeum Architektury we Wrocławiu

ul. Bernardyńska 5

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

Wrocław, luty 2005

##### REGULAMIN KONKURSU

### Rozdział I.

### Ustalenia ogólne

1.Opis terenu opracowania:

Teren opracowania to działka nr 24/1, obręb Stare Miasto we Wrocławiu, wraz z terenem sąsiednim, będącym własnością Gminy Wrocław. Na działce 24/1

znajdują się budowle d. Klasztoru Bernardynów w którym od czasów jego odbudowy  mieści się Muzeum Architektury. Działka Muzeum znajduje się pomiędzy aleją Juliusza Słowackiego od południa, od zachodu ul. Bernardyńską a dalej, od północy  ul. Kapistrana . Od strony wschodniej działka graniczy z parkiem Juliusza Słowackiego.

Poza Muzeum, na parterze budynku frontowego od południa, w budynkach klasztornych znajduje się siedziba Dolnośląskiego Oddziału Konserwatora Zabytków a nad nią kilka mieszkań prywatnych (działka 23/1).

Na terenie działki znajdują się grupy starodrzewu oraz wiele cennych krzewów.

Teren przewidziany na rozbudowę Muzeum zajmuje południowo – zachodnią część działki – naroże alei Juliusza Słowackiego oraz ul. Bernardyńskiej, gdzie przed wojną znajdowały się także budynki należące do klasztoru.

2. Cel konkursu :

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego projektu przebudowy i rozbudowy Muzeum, uhonorowanego 1 nagrodą, którego Autor / Zespół autorski (Uczestnik Konkursu) zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej, niezbędnej dla programu modernizacji Muzeum, w tym w szczególności dla uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę, materiałów niezbędnych do realizacji przez Organizatora przetargu nieograniczonego bądź innego trybu udzielenia zamówienia na roboty budowlane przebudowy i rozbudowy Muzeum a które będzie udzielone w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także pełnienia funkcji nadzoru autorskiego w toku w/w realizacji.

Zasady zlecenia omówione są w rozdziale II ust. 12.3, 12.4, 12.5 niniejszego Regulaminu.

3. Zadanie konkursu:

Zadaniem konkurujących jest wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy Muzeum Architektury zgodnie z załączonym Programem Szczegółowym przy jednoczesnym zachowaniu historycznej i zabytkowej substancji  budowli klasztornej i kościoła, przy zachowaniu obecnego charakteru publicznych wnętrz a także elewacji i sylwety Muzeum Architektury. Projekt rozbudowy nie może naruszyć interesów stron trzecich gwarantowanych odrębnym prawem.

4.	Sposób wykorzystania wyników Konkursu:

Autor / Zespół autorski (Uczestnik Konkursu) zwycięskiego projektu poza nagrodą pieniężną otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki (zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych) na :

- opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do realizacji przebudowy i rozbudowy Muzeum Architektury wraz z zagospodarowaniem terenu,

- uzyskanie w imieniu Organizatora ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwolenie na  budowę,

- opracowanie materiałów niezbędnych do realizacji przez Organizatora przetargu nieograniczonego bądź innego trybu udzielenia  zamówienia na roboty budowlane budowy Muzeum, które będzie udzielone w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w toku realizacji przebudowy i rozbudowy Muzeum.

Zaproszenie do negocjacji nastąpi niezwłocznie po wyrażeniu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.

Organizator zastrzega, że umowa zostanie zawarta po ostatecznej decyzji o przystąpieniu do przedmiotowej inwestycji oraz że w przypadku niepowodzenia negocjacji umowa nie będzie zawarta.

Z tytułu nie zawarcia przez Organizatora umowy z Autorem / Zespołem autorskim (Uczestnikiem konkursu) z wyżej wymienionych przyczyn a także z powodów określonych w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub w przypadku uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jaką jest przebudowa i rozbudowa Muzeum Architektury,

Autorowi / Zespołowi autorskiemu (Uczestnikowi konkursu) nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym w szczególności roszczenie o zawarcie takiej umowy czy roszczenia odszkodowawcze.

5. Zwycięski projekt:

Zwycięskim projektem jest praca, której Sąd Konkursowy przyznał pierwszą nagrodę.

6. Kryteria oceny prac  konkursowych:

6.1. Kryteria  i oceny obligatoryjne

(ich niespełnienie powoduje zakwalifikowanie pracy do grupy "N"):

- 	zgodność pracy konkursowej z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami formalnymi i merytorycznymi niniejszego Regulaminu Konkursu,

- zgodność pracy konkursowej z wnioskami studium konserwatorskiego.

6.2. Kryteria  merytoryczne:

- atrakcyjność rozwiązań architektonicznych

realizujących proponowane założenia programowe 			- 50%

- 	poprawność rozwiązań funkcjonalno- przestrzennych 		- 30 %

- walory eksploatacyjne oraz trwałość proponowanych

materiałów i elementów 						- 10 %

- ekonomika rozwiązań realizacyjnych oraz związany

z tym koszt realizacji inwestycji a także koszt

dokumentacji projektowej						- 10 %

7. Uczestnicy Konkursu:

7.1.  Uczestnikami Konkursu mogą być wykonawcy w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z zastrzeżeniem ust. 7.4 poniżej, w składzie uczestnika Konkursu musi znajdować się przynajmniej jedna osoba fizyczna będąca członkiem Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

W Konkursie mogą, uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a także zespoły autorskie tworzone przez te podmioty spełniające następujące warunki:

- 	osoby fizyczne posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będące członkami Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej,

- 	osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dysponujące osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń i będące członkami Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, które będą wykonywać przedmiotową pracę konkursową.

O dopuszczenie do udziału w konkursie ubiegać się mogą również uczestnicy konkursu  biorący wspólnie udział w Konkursie (w tym zespoły autorskie) , które muszą spełnić następujące warunki:

-	prace konkursowe złożone winny być przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń        i będące członkami Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej,

-	złożą umowę regulującą współpracę uczestników Konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie ( zespołu autorskiego), zawierającą w szczególności:

a)  	wskazanie osób prawnych lub fizycznych biorących wspólnie udział w  Konkursie ( zespołu autorskiego),

b) 	ustanowienie pełnomocnika do reprezentacji przed zamawiającym w postępowaniu konkursowym oraz ewentualnym postępowaniu o zamówienie publiczne oraz zawarciem umowy o zamówienie publiczne,

c)  	określenie celu wspólnego przedsięwzięcia,

d) 	wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników,

e) 	oznaczenie terminu obowiązywania umowy, przy czym termin ten nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia,

f) 	zakaz zmiany podmiotów, które zawarły umowę współpracy.

7.2. Uczestnik Konkursu ma prawo złożyć tylko jedną pracę konkursową.

7.3. Uczestnik Konkursu, w składzie  którego występuje autor lub współautor więcej niż jednej pracy konkursowej zostanie wykluczony z Konkursu, a wszystkie jego prace lub prace których jest współautorem zostaną uznane za nieważne.

Uwaga: aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej należy dołączyć do karty identyfikacyjnej. Przez aktualne  zaświadczenie rozumie się zaświadczenie z datą  wydania nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o  dopuszczenie z kartą identyfikacyjną w przypadku, gdy na zaświadczeniu  widnieje termin ważności oświadczenia.

7.4. Uczestnicy konkursu z państw UE oraz Konfederacji Szwajcarii składają  wraz z wnioskiem o dopuszczenie do Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów    i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004 nr 179, poz. 1848) następujące dokumenty:

-	odpowiednie świadectwo stwierdzające posiadanie dyplomu ,

-	świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do świadczenia usług (wykonywanie zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują,

-	inne dokumenty, opisane w Rozdziale II pkt. 7.3.

Dokumenty te, jeżeli nie są, wystawione w języku polskim, winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Ponadto uczestnicy Konkursu z państw UE oraz Konfederacji Szwajcarii w przypadku zwycięstwa w Konkursie, przed podpisaniem umowy z Organizatorem zobowiązani są do uzyskania od Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedniego przyzwolenia umożliwiającego prowadzenie usług na terenie RP tj. wykonywania zawodu architekta (pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych) zgodnie z wymogami prawa polskiego.

Stosowne zobowiązanie zawarte jest w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

7.5. Z uczestnictwa w Konkursie wyklucza się:

- 	osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu,

osoby biorące udział w organizowaniu Konkursu w tym Sekretarz Organizacyjny Konkursu,

-	Sędziów  Sądu Konkursowego,

-	osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Art. 24) oraz zespoły autorskie, których  członkami są takie osoby lub jednostki organizacyjne.

#### Rozdział II

Ustalenia i wymagania formalne

1. Organizator (będący  jednocześnie Zamawiającym):

Muzeum Architektury

ul. Bernardyńska 5

50-156 Wrocław

Kierownik Zamawiającego – dr Jerzy Ilkosz

2. Jednostka upoważniona do kontaktów z uczestnikami Konkursu oraz odpowiedzialna za udzielanie wyjaśnień dotyczących Regulaminu Konkursu:

Muzeum Architektury

ul. Bernardyńska 5

50-156 Wrocław

Tel: 	(+48) (71) 343 36 75

Fax:	(+48) (71) 344 65 77

e-mail: muzeum @ ma.wroc.pl

www. ma.wroc.pl

Przekazywanie oświadczeń i dokumentów następować będzie w formie pisemnej.

3. Osoby upoważnione do kontaktów z uczestnikami Konkursu:

Sędzia Konkursu – arch. Stanisław Lose

Tel:        0509 703 280

e- mail:  stanislaw.lose@pwr.wroc.pl

4. Rodzaj i forma konkursu:

Konkurs jednoetapowy, realizacyjny.

5. Zakres i sposób opracowania prac konkursowych:

5.1. Technika opracowania i zawartość plansz:

- 	technika graficzna trwała, umożliwiająca wykonanie reprodukcji czarno – białych;

- 	plansze sztywne o wymiarach 70x100 cm w układzie poziomym w ilości nie większej niż 6.

5.2. Wymagane rysunki:

a)	koncepcja zagospodarowania terenu opracowania z uproszczonym rzutem

parteru, z zaznaczeniem wejść, podjazdów, podcieni itp. ; skala 1:500,

b)	rzuty wszystkich kondygnacji Muzeum oraz dachów;  skala 1:200,

c)	przekroje budynków nowoprojektowanych oraz tych sekcji / skrzydeł budynków istniejących w których dokonano zmian przestrzenno-funkcjonalnych  - skala 1:200,

d)	trzy elewacje Muzeum (płd/zach/wsch) w tym ujęcie pierzei ul. Bernardyńskiej oraz al. J. Słowackiego; skala 1:200,

e)	charakterystyczne detale architektoniczne elewacji budynków nowoprojektowanych oraz elewacji pawilonu wschodniego;

- projekt zaciemnienia okna kościoła,

g)	wizualizacje, w tym obligatoryjne dwa ujęcia - pierwsze z punktu nr A; drugie z 	punktu nr B oznaczonych na załączonym planie; oba z wysokości 150 cm n.p.t.,

Dopuszcza się 1 planszę dla dodatkowych wyjaśnień graficznych przyjętej koncepcji.

Plansza ta winna być ostatnią w kolejności i mieścić w ogólnym limicie plansz (II.6.1.).

Na rzutach i przekrojach przedstawić informacje materiałowe, opisy warstw, kody wysokościowe oraz opisy i numery  pomieszczeń wg wzoru:

| nr pomiesz- czenia wg programu szczegółowego | nazwa pomieszczenia |
| --- | --- |
| pow. w m2 | posadzka |

Każdej kondygnacji rzutu winno  towarzyszyć zestawienie  jej powierzchni użytkowej.

Maksymalna wielkość liter i cyfr na planszy – 30 mm minimalna 3 mm.

5.3. Część opisowa koncepcji:

Część opisowa zatytułowana „ OPIS TECHNICZNY” nie przekraczającą 6 stron formatu A4 winna zawierać opis przyjętego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego; przyjęte idee formalne; konstrukcję oraz opis proponowanych detali i materiałów.

Do opisu dołączyć zestawienie powierzchni otrzymanego wraz z Regulaminem Konkursu programu szczegółowego z wypełnioną ostatnią kolumną oraz końcowymi zestawieniami.

Część opisową przedstawić w trzech zszytych egzemplarzach.

Każdy z egzemplarzy oznaczyć na stronie tytułowej liczbą rozpoznawczą.

5.4. Przewidywany koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i innych prac:

W odrębnym zszytym opracowaniu formatu A4, w 1 egzemplarzu, zatytułowanym „KOSZTY PROJEKTU” dołączyć koszt wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej w podziale na etapy wykonania dokumentacji wraz z terminami jej wykonania, tj.

1.	ekspertyzy i badania niezbędne dla realizacji projektu i inwestycji,

- projekt budowlany spełniający wymagania "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" z wymaganymi uzgodnieniami i opiniami, gotowy

i kompletny do złożenia w celu uzyskania pozwolenia na budowę,

3.	projekty wykonawcze (wraz ze wszystkimi branżami) w tym także podstawowy projekt wnętrz w zakresie elementów integralnie związanych z kompozycją architektoniczną wnętrza - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 p.  2072),

4.	materiały przetargowe - m.in. wykonanie kosztorysu inwestorskiego opracowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U.  2004 nr 130 poz. 1389), sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

Materiały te mają obejmować wszystkie branże.

5.	nadzór autorski - koszt orientacyjny (nie wyższy jednak niż 350 zł brutto /jeden pobyt-dzień / jedna osoba),

- orientacyjny koszt realizacji inwestycji przebudowy i rozbudowy Muzeum Architektury.

Wymiana wszystkich sieci i mediów będzie realizowana w całym obiekcie Muzeum.

Autor  / Zespół autorski (uczestnik konkursu) powinien podać, na jakiej podstawie obliczył orientacyjny koszt realizacji przebudowy i rozbudowy Muzeum.

Koszt wszystkich czynności opisanych w pkt. 5.4.1 do 4.  w tym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wystarczającym na realizację przebudowy i rozbudowy Muzeum wraz z zagospodarowaniem terenu, nie może być wyższy niż 800.000 złotych brutto.

Termin wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej został określony przez Organizatora na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

Szczegółowy zakres dokumentacji projektowej wraz materiałami przetargowymi i nadzorem autorskim określony jest w umowie, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

5.5. Organizator zastrzega, że wszelkie materiały nie objęte zakresem opracowań  konkursowych określonym w pkt. 6 powyżej nie będą rozpatrywane. Zostaną         w sposób trwały zakryte, co może spowodować zniekształcenie układu graficznego plansz.

5.6. Sposób oznaczenia plansz konkursowych:

Wszystkie plansze, OPIS TECHNICZNY i załącznik – KOSZTY PROJEKTU a także samo opakowanie plansz należy oznaczyć sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą, zgodną z liczbą umieszczoną na karcie identyfikacyjnej umieszczonej w zamkniętej kopercie a złożonej wraz pracą konkursową. Liczbę rozpoznawczą  należy napisać czarnym tuszem w prawym górnym rogu każdej z plansz, na okładce opisu i zastawienia kosztów oraz na pokwitowaniu złożenia pracy konkursowej oraz na kopercie zawierającej kartę identyfikacyjną.

Wymiary liczby: wysokość 1 cm, długość 6 cm.

5.7.  Praca konkursowa musi być sporządzona w całości w języku polskim.

6. Materiały konkursowe:

6.1. Materiały konkursowe załączone do niniejszego Regulaminu ( zapisane w wersji elektronicznej na CD) :

A.	Materiały graficzne :

1.	mapa  rejonu opracowania w skali 1:2000 - orientacja

2.		mapa gospodarcza, sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z zaznaczeniem terenu opracowania oraz zaznaczeniem punktów do wykonania obligatoryjnych wizualizacji,

3.	studium historyczne nt. d. klasztoru Bernardynów, siedziby Muzeum Architektury,

5.	inwentaryzację Muzeum Architektury,

- 6.	inwentaryzację szaty roślinnej terenu opracowania (wypis),

7.	badania geologiczne wykonane na terenie opracowania,

B.   Program funkcjonalno-przestrzenny przebudowy i rozbudowy Muzeum,

C.	Karta identyfikacyjna – załącznik nr 1,

D.	Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie – załącznik nr 2,

E.	oświadczenie Uczestnika Konkursu z państw UE oraz Konfederacji Szwajcarii     – załącznik nr 3,

F.	propozycja umowy m. in. na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej – załącznik nr 4,

G.   Karta pokwitowania złożenia pracy konkursowej – załącznik nr 5.

6.2. Dokumenty, stanowiące wniosek o dopuszczenie do udziału  w Konkursie, jakie mają dostarczyć Uczestnicy Konkursu:

Uczestnik Konkursu jest zobowiązany złożyć w terminie jak pkt. II.7.4.:

- Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie sporządzony zgodnie z treścią wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu,

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,

- Aktualne zaświadczenie Uczestnika Konkursu o przynależności do Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej,

- Umowę regulującą współpracę Uczestników Konkursu składających wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie a następnie pracę konkursową (w przypadku konsorcjum).

Do składania prac konkursowych zaproszeni zostaną Uczestnicy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy powyżsi zostaną zaproszeni do składania prac konkursowych odrębnym pismem.

Wraz z pracą konkursową Uczestnicy zobowiązani są złożyć w zamkniętej trwale kopercie kartę identyfikacyjną z sześciocyfrowym numerem identyfikacyjnym pracy, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu .

6.3 Uczestnicy Konkursu z państw UE oraz Konfederacji Szwajcarii składają wraz  z wnioskiem o dopuszczenie do Konkursu - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów   i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004 nr 179, poz. 1848) - następujące dokumenty:

- 	odpowiednie świadectwo stwierdzające posiadanie dyplomu,

-	świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do świadczenia usług (wykonywanie zawodu architekta) w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują.

Dokumenty powyższe,  jeżeli nie są wystawione w języku polskim, winny być przedłożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

Oprócz w/w dokumentów uczestnicy Konkursu z państw UE i  Konfederacji

Szwajcarii składają także, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do Konkursu inne wymagane w  Regulaminie Konkursu dokumenty i oświadczenia tj.:

A.   Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie sporządzony zgodnie z

treścią wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu,

B.   Umowę regulującą współpracę Uczestników Konkursu składających

wspólny wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie a następnie pracę         konkursową (w przypadku konsorcjum).

Do składania prac konkursowych zaproszeni zostaną Uczestnicy, którzy spełniają wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Uczestnicy powyżsi zostaną zaproszeni do składania prac konkursowych odrębnym pismem.

Wraz z pracą konkursową Uczestnicy zobowiązani są złożyć w zamkniętej trwale kopercie kartę identyfikacyjną z sześciocyfrowym numerem identyfikacyjnym pracy, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu .

6.4. Regulamin Konkursu można nabyć w Sekretariacie Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, pok. 109; 1 piętro.

Uczestnicy Konkursu mogą, pobrać wzory dokumentów wymaganych w niniejszym Regulaminie ze strony internetowej Muzeum Architektury.

Adres strony: 	www. ma.wroc.pl

7. Terminy przebiegu Konkursu:

7.1. Ogłoszenie Konkursu w dniu  15 marca 2005 roku.

7.2. Termin wizji lokalnej Muzeum dla Uczestników Konkursu zostanie podany w zaproszeniu do składania prac konkursowych.

7.3. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie  w Sekretariacie Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, pok. 109; 1 piętro;          do dnia 11 kwietnia 2005;  do godz. 15°°.

O terminie złożenia wniosku decyduje data jego otrzymania przez Organizatora Konkursu.

Zaproszenie do składania prac konkursowych uczestników nie wykluczonych  nastąpi niezwłocznie po ocenie spełniania warunków udziału w Konkursie.

7.4. Składanie pytań anonimowych do dnia 4 maja 2005 r do godz. 15°°.

Pytania anonimowe winny być dostarczone w formie pisemnej.

Pytania przekazane  faksem lub pocztą elektroniczną muszą być niezwłocznie potwierdzone przesyłką pocztową lub osobiście w Sekretariacie Muzeum Architektury.

7.5. Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania zostaną wysłane niezwłocznie jako anonimowe do wszystkich Uczestników konkursu wg listy adresów korespondencyjnych złożonych razem z dokumentem opłaty materiałów konkursowych.

7.6. Składanie prac konkursowych:

Składanie prac konkursowych do dnia 4 lipca 2005 roku w godz. 9°° - l5°°.

7.7. Ogłoszenie wyników Konkursu:

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Muzeum Architektury  w dniu 17 lipca 2005 r. o godz. 17°°.

7.8. Wystawa prac  konkursowych:

Wystawa prac konkursowych zostanie zorganizowana w salach wystawowych Muzeum Architektury od 20 lipca 2005 roku do 15 sierpnia  2005 roku.

7.9. Dyskusja pokonkursowa:

Publiczna dyskusja pokonkursowa przewidywana jest około 30 lipca 2005 roku       o godz. 17°° (termin dyskusji może ulec zmianie).

0 miejscu wystawy oraz dokładnym terminie dyskusji konkursowej Uczestnicy Konkursu zostaną  stosownie powiadomieni.

8. Miejsce i sposób składania prac konkursowych oraz skutki prawne z tego wynikające:

8.1. Miejsce składania prac konkursowych:

Prace konkursowe dostarczone przez Uczestników Konkursu, którzy zostali zakwalifikowani do Konkursu będą przyjmowane przez Sekretarza Konkursu          w Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, pok. 109;

do dnia 4 lipca 2005 roku w godz.  9 °° - l5°°.

Po tym terminie prace  nie będą przyjmowane.

Prace winny być  dostarczane  osobiście bądź pocztą kurierską.

8.2. Zawartość pracy konkursowej:

W opakowaniu może się znajdować tylko jedna nie podpisana praca konkursowa    z opisami i kosztem projektu.

Jakiekolwiek materiały sugerujące nazwę (umożliwiające identyfikację) uczestnika Konkursu spowodują dyskwalifikację pracy konkursowej.

8.3. Sposób utajnienia pracy:

Do karty identyfikacyjnej dołącza się dowolną sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą danej pracy a całość umieszcza w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac  (patrz pkt.6.2. i 6.3.).

8.4. Pokwitowanie odbioru pracy:

Karta pokwitowania, zaopatrzona przez składającego pracę konkursową, w liczbę rozpoznawczą a przez Sekretarza Konkursu, w datę i godzinę przyjęcia, podpis Sekretarza Konkursu oraz pieczęć Muzeum, jest jedynym dowodem upoważniającym do odbioru należności określonych decyzją Sądu Konkursowego. Upoważnia ona również do odbioru pracy nie nagrodzonej.

9. Tryb rozstrzygania Konkursu:

Konkurs będzie rozstrzygany zgodnie z niniejszym Regulaminem Konkursu oraz przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10. Sąd Konkursowy:

W skład Sądu Konkursowego, powołanego przez Kierownika Organizatora wchodzą następujące osoby:

arch. Pekka Salminen,   Finlandia

arch. Romuald Loegler,  Kraków

arch. Maciej Miłobędzki, Warszawa

arch. Ewa Jasienko,   v-dyrektor Muzeum Architektury

arch. Andrzej Kubik,   wojewódzki Konserwator Zabytków

mgr   Michał Janicki,   v-dyrektor Departamentu Spraw społecznych Urzędu

Miejskiego we Wrocławiu

arch. Piotr Fokczyński,   Architekt Miejski, Dyrektor Wydziału Architektury

i Budownictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

dr  Jerzy Ilkosz,    dyrektor Muzeum Architektury

arch. Stanisław Lose, Wrocław - Sędzia Referent

Sekretarz Konkursu powołany przez Kierownika Organizatora:

arch. Roman Rutkowski, Wrocław.

Kierownik Organizatora ma prawo powoływać ekspertów, rzeczoznawców i biegłych, którzy mogą, opracować opinie w ramach swoich specjalności, nie mogą jednak brać udziału w pracach Sądu.

11. Rodzaj i wysokość nagród oraz skutki prawne i finansowe z tym związane a także warunki ochrony praw autorskich:

11.1. Za najlepsze prace przyznane zostaną następujące nagrody:

I nagroda  	25.000 pln

oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

II nagroda 	18.000 pln

III nagroda 	10.000 pln

oraz wyróżnienia na łączną sumę 15.000 zl.

11.2. Sąd Konkursowy ma prawo do innego podziału nagród.

Nagrody mogą, być przyznane wyłącznie za prace zaliczone do grupy "0", tj. prace spełniające wymogi zawarte w pkt. 6 i 9 rozdziału II oraz w rozdziale III Regulaminu Konkursu.

Sąd Konkursowy sporządzi opinie o pracach nagrodzonych i wyróżnionych.

Praca zaliczona do grupy "N", tj. nie spełniająca wymogów zawartych w pkt. 6 i 9 rozdziału II oraz w rozdziale III regulaminu konkursu, może uzyskać najwyżej wyróżnienie. Z zastrzeżeniem pkt. 12.2.a poniżej nagrody i wyróżnienia zostaną  wypłacone przez Organizatora w przeciągu 21 dni od rozstrzygnięcia Konkursu.

11.2.a.  W przypadku wniesienia protestów wypłata nagród i wyróżnień nastąpi      w terminie 21 dni po ostatecznym lub prawomocnym zakończeniu procedury odwoławczej.

11.2.b.  Do Autora / Zespołu autorskiego zwycięskiej pracy konkursowej Organizator Konkursu, niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zastosowanie trybu z wolnej ręki (stosownie do art. 67 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych), wystosuje zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z materiałami przetargowymi) oraz pełnienie nadzoru autorskiego, niezbędnych do realizacji przebudowy i rozbudowy Muzeum Architektury.

11.3. Autorowi / Zespołowi autorskiemu zwycięskiej pracy, po przeprowadzonych z Organizatorem negocjacjach, zostanie udzielone zamówienie w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu budowlanego i projektów wykonawczych wraz z materiałami przetargowymi) oraz pełnienie nadzoru autorskiego, niezbędnych do przebudowy i rozbudowy Muzeum Architektury.

Propozycja umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Organizator (Zamawiający) zastrzega sobie, ze umowa zostanie zawarta po ostatecznej decyzji o przystąpieniu do przedmiotowej inwestycji i po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia a w przypadku niepowodzenia negocjacji umowa nie będzie zawarta. Z tytułu nie zawarcia przez Organizatora umowy z Autorem /Zespołem autorskim (Uczestnikiem konkursu), z powodów wskazanych w rozdziale I pkt. 4 niniejszego Regulaminu, Autorowi / Zespołowi autorskiemu (Uczestnikowi  Konkursu) nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym w szczególności roszczenie o zawarcie takiej umowy czy roszczenia odszkodowawcze.

11.4. Udział w Konkursie zobowiązuje Autora / Zespół  autorski zwycięskiego projektu nagrodzonego 1 nagrodą do podjęcia negocjacji oraz podpisania umowy dotyczącej dalszych prac projektowych, której propozycja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Jeżeli Autor /  Zespół autorski projektu zwycięskiego w ciągu 10 dni od momentu otrzymania zaproszenia do negocjacji, zgodnie z pkt. 12.2.b, będzie uchylać się od  podjęcia  negocjacji lub podpisania umowy wówczas Autor / Zespół autorski zapłaci Organizatorowi, na pierwsze żądanie, odszkodowanie w wysokości szkody poniesionej przez Organizatora z tytułu unieważnienia Konkursu oraz utraty możliwości działań inwestycyjnych w przyjętym harmonogramem czasie przebudowy i rozbudowy Muzeum Architektury.

11.5. Przedmiotem negocjacji Organizatora z Autorem / Zespołem autorskim będą  m. in.:

- 	wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy,

- 	terminy realizacji przedmiotu umowy,

- 	zmiany w koncepcji i ich zakres wynikające z wytycznych Sądu Konkursowego

z tym zastrzeżeniem, że:

- 	koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz ze wszystkimi niezbędnymi

uzgodnieniami i opiniami, niezbędnych rysunków wykonawczych, materiałów przetargowych niezbędnych do realizacji inwestycji i nadzorów) nie może przekroczyć łącznie kwoty 800.000złp brutto.

- 	koszt nadzoru autorskiego nie może być wyższy niż 350 zł brutto za jeden dzień pobytu jednej osoby na budowie)

- 	termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, niezbędnych rysunków wykonawczych, materiałów przetargowych niezbędnych do realizacji inwestycji) nie może przekroczyć 10 miesięcy od dnia podpisania stosownej umowy.

11.6. Autor / Zespół autorski (Uczestnik konkursu), wraz z przystąpieniem do Konkursu, złoży pisemne oświadczenie, w zakresie opisanym w punkcie 12.4. oraz wyrazi zgodę na nieodpłatne dokonanie zmian w swoim projekcie konkursowym    w formie pokonkursowej koncepcji programowo-przestrzennej.

Pokonkursowa koncepcja programowo - przestrzenna przebudowy i rozbudowy Muzeum Architektury  wraz z opisem oraz  ewentualnymi poprawkami wynikającymi z wytycznych Sądu Konkursowego a także uwzględniająca uzgodnione propozycje Organizatora  poprzedzi wykonaną na podstawie  umowy dokumentację projektową.  Koszt wykonania tego opracowania obejmuje swą wysokością przyznana 1 nagroda.

11.7. Autor / Zespół autorski zwycięskiej pracy złoży oświadczenie o posiadanej zdolności ubezpieczeniowej umożliwiającej zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek błędów lub braku w projekcie budowlanym i dokumentacji wykonawczej, a powodujących dla Organizatora Konkursu odpowiedzialność cywilną , w tym w szczególności odpowiedzialność

odszkodowawczą w okresie od momentu otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o podpisaniu z generalnym wykonawcą umowy generalnego wykonawstwa przebudowy i rozbudowy Muzeum do upływu okresu rękojmi. Pisemne oświadczenie w powyższym zakresie Autor/ Zespół autorski złoży pod rygorem odpowiedzialności cywilnej. Oświadczenie to zawierać będzie także zobowiązania Autora / Zespołu autorskiego do przedłożenia, w terminie 3 dni od otrzymania stosownego wezwania od Organizatora, dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na sumę i okres ustalone na piśmie z Organizatorem.

11.8. Pola eksploatacji prac konkursowych:

Przystępując do konkursu Autor / Zespół autorski (Uczestnik konkursu) wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie (wystawienie - prezentację) zgłoszonej do konkursu pracy na organizowanej przez Organizatora publicznej wystawie po konkursowej.

Po zakończeniu przewodu konkursowego oraz wystawy a także po dokonaniu wypłat nagród i ewentualnych wyróżnień, Organizator staje się właścicielem egzemplarzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych przy czym nie nabywa on osobistych praw autorskich. Organizator ma prawo (nabywa majątkowe prawa autorskie) w szczególności do:

-	prezentacji (w tym w szczególności do wystawienia i wyświetlenia),

utrwalania i zwielokrotniania (w szczególności techniką cyfrową i VHS),

-     przetwarzania, rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w formie

materiałów promocyjnych (w tym użyczania i najmu),

-	rozpowszechniania w formie publicznego prezentowania (np. wystawy i prezentacje), całości lub fragmentów nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych bez wynagrodzenia dla Autorów / Zespołów autorskich (z zachowaniem ich osobistych praw autorskich).

Prace konkursowe, którym nie przyznano nagród i wyróżnień będą do odebrania, za zwrotem pokwitowania złożenia pracy po zakończeniu wystawy konkursowej.

12. Sposób podania do wiadomości wyników Konkursu:

Wyniki Konkursu zostaną, podane do wiadomości na ostatnim posiedzeniu Sądu Konkursowego w trakcie publicznego otwarcia kopert, które odbędzie się w Muzeum Architektury  w dniu 17 lipca  2005 r. o godz.17. oo.

Z otwarcia kopert sporządzony zostanie protokół.

W momencie ogłoszenia wyników Konkursu ujawnieni zostaną wszyscy laureaci Konkursu.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator przekaże ogłoszenie o jego wynikach Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Wyniki Konkursu zostaną, podane do publicznej wiadomości m.in. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora, na stronach internetowych Organizatora oraz w formie pisemnych zawiadomień do Uczestników Konkursu.

Uczestnik konkursu ma prawo, po ogłoszeniu wyników Konkursu uzupełnić skład zespołu  autorskiego.

13. Umowa

13.1. Realizacja zamówienia

Realizacja zamówienia na wykonanie projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, projektami wykonawczymi oraz materiałami przetargowymi, uzyskanie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego następować będzie na warunkach określonych umową, zawieraną,

przez Organizatora i Autora / Zespół autorski zwycięskiego projektu.

Przedmiot umowy oraz założenia szczegółowe do dokumentacji projektowo-kosztorysowej określone są w propozycji umowy który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

13.2.Termin wykonania zlecenia objętego umową określony przez Organizatora wyniesie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

13.3.Organizator zastrzega sobie, ze umowa zostanie zawarta po ostatecznej decyzji o przystąpieniu do realizacji przebudowy i rozbudowy Muzeum Architektury.

14. Środki ochrony prawnej przysługujące Uczestnikowi Konkursu :

Uczestnikowi Konkursu przysługują środki ochrony prawnej wynikające z

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  - Prawo Zamówień Publicznych.

14.1. Uczestnikom Konkursu, a także innym osobom i podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w formie protestu.

14.2. Wobec czynności podjętych przez Organizatora Konkursu w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Organizatora Konkursu czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, można wnieść pisemny protest do Organizatora Konkursu.

14.3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym składający protest powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Organizatora Konkursu w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

14.4. Organizator Konkursu odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nieuprawniony.

14.5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Organizatora Konkursu, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

14.6. Organizator Konkursu rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu uznaje się za oddalenie protestu. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania Organizator Konkursu przekaże podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przyłączyli się  do protestu.

14.7. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Organizatora Konkursu.

14.8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rozdział  III.

Ustalenia merytoryczne

1. PROGRAM OGÓLNY:

Program inwestycji przewiduje przebudowę i rozbudowę Muzeum Architektury zgodnie z zadanym programem szczegółowym przy jednoczesnym zachowaniu historycznej i zabytkowej substancji  budowli klasztornej i kościoła, przy zachowaniu obecnego charakteru publicznych wnętrz a także elewacji i sylwety Muzeum Architektury. Projekt rozbudowy nie może naruszyć interesów stron trzecich gwarantowanych odrębnym prawem a także musi respektować wnioski studium konserwatorskiego.

1.1. Do zadań remontu i przebudowy Muzeum Architektury  należy:

A)  	włączenie do zespołu Muzeum pomieszczeń obecnego Konserwatora

Zabytków,

B)  	zmiana zagospodarowania pomieszczeń 1 piętra Muzeum wokół wirydarza,

C) 	wykorzystanie zespołu strychów nad budynkami klasztornymi,

D)	przystosowanie kościoła do jednoczesnego pełnienia funkcji wystawowej oraz konferencyjno – koncertowej,

E)	rozwiązania problemu zaciemniania kościoła i podniesienia sprawności termicznej okien,

F)  	udostępnienie zwiedzającym wieży kościelnej,

G)	umożliwienie zwiedzającym zapoznania się z konstrukcją sklepienia kościelnego oraz więźby,

H)	organizacja komunikacji i ewakuacji obiektu za szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych,

I)  	remont/przebudowa/rozbudowa  pawilonu wschodniego,

J)   	reorganizacja styku zespołu muzeum z otoczeniem,

K)   	przystosowanie obiektów muzeum do obowiązujących norm prawnych

i przepisów bezpieczeństwa

1.2.  Do zadań rozbudowy należy budowa na wskazanym terenie nowego obiektu Muzeum połączonego bezpośrednio z istniejącymi budynkami a mieszczącego:

A)	hall recepcyjny Muzeum,

B)	dwie nowe sale wystawowe o współczesnych standardach ekspozycji,

C)	dodatkowe magazyny muzealne,

D)	podziemny parking dla samochodów osobowych.

1. 3. Oczekiwania i sugestie projektowe Organizatora Konkursu:

1.	Przebudowa strychu nad krużgankiem zachodnim Muzeum w celu powiększenia  powierzchni magazynowej;

2.	Przebudowa strychu nad krużgankiem południowym muzeum na pomieszczenia biurowe i połączenie ich wspólnym korytarzem z biurami nad salą romańską,

3.	Wykorzystanie strychu nad skrzydłem południowym muzeum (sala romańska) na bibliotekę z czytelnią i dostępem do półek,

4.	Na 1 piętrze udostępnienie skrzydła zachodniego, północnego i południowego Muzeum na cele wystaw i seminariów, itp.

5.	Remont/przebudowa/ lub rozbudowa pawilonu wschodniego muzeum (obecnie ze względu na światło dzienne korzystanie z sali wystawowej na parterze pawilonu jest bardzo utrudnione),

6.	Przebudowa i udostępnienie strychów nad skrzydłem północnym na cele publiczne lub magazynowe,

7.	Umożliwienie na poziomie strychu okrężnej komunikacji ( wokół wirydarza) dla personelu magazynów z dostępnością windy,

8.   	Wbudowanie w zespół istniejącego Muzeum windy by spełniała potrzeby gości i pracowników,

9.	Takie ukształtowanie nowego obiektu by na parterze znajdowały się pomieszczenia recepcyjne oraz mała sala wystawowa a dalej wejście do istniejącego obiektu przez strefę obecnie zajmowaną przez Konserwatora Zabytków; by na piętrze znajdowała się duża sala wystawowa; by w piwnicy znalazły się magazyny i inne pomieszczenia techniczne Muzeum; by pod magazynami był umieszczony parking samochodowy.

Powyższe sugestie są tylko sugestiami. Uczestnik Konkursu może spełnić oczekiwania Zamawiającego odmiennymi propozycjami funkcjonalno-przestrzennymi pod warunkiem ich zgodności z Regulaminem i Programem funkcjonalnym.

1.4. Lokalizacja:

Teren opracowania to działki nr 24/1 i 23/1; Obręb Stare Miasto we Wrocławiu, wraz z przyległym terenem z wyłączeniem działki 23/2. Działkę 24/1 zajmują budowle d. Klasztoru Bernardynów w którym od czasów jego odbudowy  mieści się Muzeum Architektury. Teren ten znajduje się pomiędzy aleją Juliusza Słowackiego od południa, od zachodu ul. Bernardyńską a dalej, od północy  ul. Kapistrana . Od strony wschodniej Muzeum graniczy z parkiem Juliusza Słowackiego

Poza Muzeum w budynkach klasztornych znajduje się siedziba Dolnośląskiego Oddziału Konserwatora Zabytków ( na parterze budynku frontowego, od południa) oraz kilka mieszkań prywatnych, znajdujących się nad siedzibą Konserwatora.

Na terenie działki znajdują się grupy starodrzewu oraz wiele cennych krzewów.

Teren przewidziany na rozbudowę Muzeum zajmuje południowo – zachodnią część działki – naroże alei Juliusza Słowackiego oraz ul. Bernardyńskiej, gdzie przed wojną znajdowały się także budynki należące do klasztoru.

Zachodni dziedziniec zabudowań klasztornych jest podwórzem i zieleńcem służącym jako droga dojścia i teren rekreacyjny dla mieszkań znajdujących się na 1 i 2 piętrze, nad obecną siedzibą Konserwatora Zabytków. Teren ten pozostaje poza zadaniem konkursowym (działka 23/2).

1.5. Zieleń:

Należy w maksymalnym stopniu zachować zieleń istniejącą. Zaproponować nowe nasadzenia. Pożądanym jest zachowanie istniejących ścieżek spacerowych oraz dróżek pieszych w obrębie terenu zagospodarowania.

1.6. Obiekty istniejące wokół Muzeum:

Wszystkie zabudowania, garaże i magazyny oraz ogrodzenia i mury otaczające główny, historyczny korpus Muzeum przewidziane są do likwidacji.

1.7. Wejścia:

Wejście główne do Muzeum winne być od strony al. J. Słowackiego lub od strony zieleńca pomiędzy obecnym Muzeum a aleją Słowackiego. Można uwzględniać dodatkowe wejście od strony ul. Bernardyńskiej.

Istniejące wejścia do Muzeum oraz kościoła pozostają do wykorzystania. Będą nadal pełnić funkcje wejść ewakuacyjnych lub sporadycznie dostawczych.

1.8. Dojazdy:

Do wejścia głównego zapewnić podjazd dla 3 taksówek lub samochodów niepełnosprawnych  lub autobusu.  Podjazd przewidzieć od al. J. Słowackiego lub ul. Bernardyńskiej. Nad wejściem głównym zadaszenie a przed wejściem niewielki plac dla oczekujących. Dojazd dla samochodów dostawczych oraz typu TIR   możliwy od ul. Bernardyńskiej a także od ul. Kapistrana, która stanie się ulicą przejezdną. Od strony tych dwu ulic należy lokalizować doki rozładowcze dla wystaw objazdowych.

1.9. Parkingi:

Przewidziany programem parking podziemny dla samochodów osobowych.

1.10.  Windy:

W obiekcie zaprojektować windy towarowo-osobowe wg potrzeb. Wg opinii Zamawiającego niezbędna jest jedna winda towarowo-osobowa w budynku istniejącym oraz jedna w nowoprojektowanym.

2.  PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Tłustym drukiem wyróżniono pomieszczenia proponowane w nowym obiekcie

Program szczegółowy z wypełnioną ostatnią kolumną i zestawieniem dołączyć do opisu technicznego.

| l.p. | Dział / Nazwa pomieszczenia: | Opis / wymagania | powierz- chnia w m2 | w pracy konkursowej |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RECEPCJA |  | 527 |  |
| 1.1. | Portier | Delegacja centrum bezpieczeństwa; monitoring wejść obiektu i stref komunikacji wewnętrznej; Może być w jednym ciągu ladowym z kasą, informacją i szatnią | 10 |  |
| 1.2. | Hall recepcyjny Muzeum | Hall integrujący wszystkie funkcje recepcyjne; w ramach hallu mała przestrzeń wystawowa dla zapowiedzi nowych wystaw, dla małych ekspozycji, dla reklamy; przejście do obiektu istniejącego, | 200 |  |
| 1.3. | Informacja | 1 stanowisko | 3 |  |
| 1.4. | Kasa | 1 stanowisko | 3 |  |
| 1.5. | Szatnia dla 200 osób | Lada l= 8 mb. Pow. składowania – 15 m2 | 28 |  |
| 1.6. | Sklep /wydawnictwa/ pamiątki/książki | Wydzielane ruchomą ścianą z hallu recepcyjnego + zalecze ok. 12 m2 | 30 + 12 |  |
| 1.7. | Katalog internetowy | aneks hallu recepcyjnego z 5 stanowiskami | 20 |  |
| 1.8. | Kawiarnia z zapleczem | 30 miejsc konsumpcyjnych; możliwość okresowego wykorzystania przestrzeni przyległej hallu; zaplecze zależne; | 100 |  |
| 1.9. | Przedszkole + WC dzieci | Sala zabaw + WC | 30 |  |
| 1.10. | Palarnia | winna być dostępna z hallu recepcyjnego | 15 |  |
| 1.11. | Toalety + higiena dzieci | toalety dla gości, niepełnosprawnych, miejsce do przewijania niemowląt | 40 |  |
| 1.12. | Magazyn podręczny | dostępny z portierni | 12 |  |
| 1.13. | box porządkowy |  | 4 |  |
| 1.14. | Pomieszczenie cateringu | Sąsiedztwo zaplecza kawiarni, dostęp z hallu recepcyjnego; wyposażenie – kuchnia, zlewozmywak, | 20 |  |

| 2. | WYSTAWY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Sala wystawowa nowa | w nowym obiekcie - nowa sala o pełnym standardzie wystawienniczym; h – min. 6 m klimatyzacja | min.400 |  |
| 2.2. | Sala wystawowa nowa | W nowym obiekcie – sala wystawowa mała, h –min. 4,50 m klimatyzacja | min.150 |  |
| 2.3. | Sale wystawowe – kościół - nawy | należy zaproponować podział kościoła na 3 sale wystawowe z możliwą niezależną komunikacją gości; musi być możliwość połączenia wszystkich odrębnych przestrzeni wystawowych w jedną a zawsze – wizualna jednorodność kościoła. Należy zaproponować sposób zaciemniania kościoła |  |  |
| 2.4. | Sala wystawowa Romańska | Sala romańska – bez zmian; |  |  |
| 2.5. | Sala wystawowa -pawilon | Pawilon wschodni – jeśli jako sala wystawowa to bez światła dziennego; możliwa adaptacja na kawiarnię, księgarnię, salę seminaryjną |  |  |
| 2.6. | Sale wystawowe – krużganki | Krużganki parteru – bez zmian; Dodatkowe na 1 piętrze – zachodni i południowy |  |  |
| 2.7. | Sale wystawowo/ seminaryjne | Piętro klasztoru nad salą kolumnową i nad zakrystią |  |  |
| 2.8. | Przygotowanie wystaw - warsztat | Najlepiej w sąsiedztwie sal wystawowych | 30 |  |
| 2.9. | Magazyn sprzętu wystawowego | j.w. | 30 |  |
| 2.10. | Magazyn oświetlenia i sprzętu akustycznego | j.w. | 12 |  |
| 2.11. | Pracownia graficzno-komputerowa |  | 30 |  |
| 2.12. | Box porządkowy |  | 4 |  |

| 3. | KONFERENCJE | pożądaną byłaby możliwość organizacji konferencji niezależnie od części wystawowej; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Sala konferencyjno-koncertowa/ audytoryjna | Sala o stałym pochyłym audytorium dla min. 200 osób i estradzie 50-80 m2; jeśli okna to zaciemniane; klimatyzacja; możliwa lokalizacja kościół –prezbiterium; wtedy funkcje foyer będzie pełnić sala pod filarem; |  |  |
| 3.2. | Kabiny tłumaczy | 3 kabiny a' 3 m2 z pełną widocznością sali; klimatyzacja | 9 |  |
| 3.3. | Pokój organizatora konferencji / garderoba | Na zapleczu sali; dostęp do strefy estrady | 15 |  |
| 3.4. | Magazyn sprzętu/ Zaplecze Sali konferencyjnej | j.w. | 15 |  |
| 3.5. | Sala seminaryjna | Istniejąca zakrystia; Klimatyzacja |  |  |
| 3.6. | WC zaplecza |  | 3 |  |
| 3.7. | WC gości | Zlokalizowane wg potrzeb | 30 |  |
| 3.8. | Box porządkowy |  | 4 |  |
| 4. | BIBLIOTEKA /CZYTELNIA | Oddzielona akustycznie od reszty Muzeum | min.150 |  |
| 4.1. | Czytelnia otwarta | klimatyzacja; światło dzienne; | min. 30 |  |
| 4.2. | Magazyn z dostępem do półek | tworzący z czytelnią jedno wnętrze | 100 |  |
| 4.3. | Stanowisko dyżurnego | W obrębie czytelni; z możliwością kontroli wizualnej czytelni i magazynu z dostępem do półek | 5 |  |
| 4.4. | Pokój dyżurnego | W bezpośrednim dostępie z rejonu stanowiska dyżurnego | 12 |  |

| 5. | DYREKCJA DZIAŁ MERYTORYCZNY ADMINISTRACJA |  | 450 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Sekretariat | Z boksem szatniowym i kuchennym - 2 x 3 m2 | 20 +6 |  |
| 5.2. | Dyrektor | Wejście przez sekretariat | 40 |  |
| 5.3. | v-dyrektor | j.w. | 20 |  |
| 5.4. | Pokoje biurowe | 20 pokoi; zapewnić możliwość łączenia pokoi w większe zespoły biurowe | 300 |  |
| 5.5. | WC | łącznie | 20 |  |
| 5.6. | Łazienka |  | 5 |  |
| 5.7. | Centrala bezpieczeństwa |  | 20 |  |
| 5.8. | Archiwum administracji |  | 15 |  |
| 5.9. | Box porządkowy |  | 4 |  |
| . |  |  |  |  |
| 6. | MAGAZYNY |  |  |  |
| 6.1. | Magazyny eksponatów małogabarytowych | w przestrzeniach strychowych istniejącego obiektu |  |  |
| 6.2. | Magazyny eksponatów wielko-gabarytowych |  | 300 |  |
| 6.3. | Magazyny zbiorów papierowych |  | 100 |  |
| 6.4. | Magazyn zbiorów bibliotecznych | Z łatwym dostępem do biblioteki | 50 |  |
| 6.5. | Magazyn gazów gaśniczych | Do gaszenia zbiorów graficznych; magazynowanie gazu w butlach; | 20 |  |
| 6.6. | Magazyn gospodarczy |  | 15 |  |

| 7. | POKOJE GOŚCINNE |  | 84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Pokoje gościnne z łazienkami | 4 pokoje a' 12 m2 z łazienkami a' 5m2 | 68 |  |
| 7.2. | Magazyn pościeli |  | 12 |  |
| 7.3. | Box porządkowy |  | 4 |  |
| 8. | ZAPLECZE TECHNICZNE |  | 259 |  |
| 8.1. | Węzeł cieplny/kotłownia | w obu obiektach oddzielne | 60 |  |
| 8.2. | Wentylatornia /klimatyzatornia | Rozważyć taką możliwość lokalizacji agregatów i kanałów by nie zajmowały one powierzchni przydatnej dla programu Muzeum np. na strychach, w pachwinach sklepień i więźby itd. Oddzielna klimatyzatornia dla nowego obiektu | ok. 100 |  |
| 8.3. | Pompy p.pożarowa i przyłącze wody |  | 4 |  |
| 8.4. | Serwerownia |  | 10 |  |
| 8.5. | Hall rozładowczy |  | 40 |  |
| 8.6. | Magazyn skrzyń transportowych | Magazynowanie opakowań wystaw zewnętrznych; może być w piwnicy | 30 |  |
| .8.7. | Pomieszczenie na odpadki |  | 15 |  |
| 9. | POMIESZCZENIA SOCJALNE PERSONELU | Lokalizacja wg uznania Uczestników konkursu | 75 |  |
| 9.1. | Szatnia pracowników Damska Męska | oddzielnie | 30 |  |
| 9.2. | WC / łazienki | W każdej sekcji 2 WC i 2 prysznice; w damskiej bidet | 20 |  |
| 9.3. | Pokój socjalny | Dla wszystkich pracowników muzeum; kuchnia, lodówka, zlewozmywak; 8 miejsc przy stolikach | 25 |  |

| 10. | PARKING | Oczekuje się maksymalnej ilości miejsc parkingowych na jednej kondygnacji podziemnej rozbudowy Muzeum. Wjazd rampą lub windą w obrębie budynku. Wyjście z parkingu w strefie stanowiska portiera w hallu Muzeum. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łącznie Pu |  |  |  |
|  | Dodatek na konstrukcję 8% |  |  |  |
|  | Dodatek na instalacje 12% |  |  |  |
|  | Dodatek na komunikację 8% |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

|  | Powierzchnia całkowita Muzeum w istniejących obiektach |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia całkowita nowego obiektu Muzeum (rozbudowy) |  |  |  |
|  | Kubatura nowego obiektu Muzeum (rozbudowy) |  |  |  |

Regulamin Konkursu zatwierdzam:

…………………………………….....

dr Jerzy Ilkosz

Dyrektor Muzeum Architektury

Kierownik Organizatora Konkursu

dnia....………………………………..